# ERD- GitHub Actions PR 用户可见文本质量门禁

Content

Project Introduction

Project Timeline

Architectural Overview

Alternatives Considered (Optional)

Design Considerations

Database Design

API and Services Design

User Interface Design

Testing and Deployment

Meeting Notes and Open Questions

Appendix

| Author(s) | xiaolei li |
| --- | --- |
| Project PRD | NA |
| Jira Epic | SWE-18551: ProdX 5.31.0 - Improve "Camera Not Found" Error Message |
| ERD Ticket | link the erd jira ticket |
| Reviewers |  |

## Project Introduction

### Purpose (目的)

本文档描述基于 Gemini API 的 GitHub Actions Language Quality Gate 工程设计方案。

该方案旨在 Pull Request（PR）阶段 自动检测指定目录下新增或修改代码中的 User-facing Text（用户可见文本），通过 AI 辅助语言检查发现潜在语言质量问题，包括：

- Spelling（拼写错误）

- Grammar（语法错误）

- Natural Language（自然语言表达问题）

系统通过 GitHub Check 结果反馈问题，并根据问题严重程度决定是否阻止 Pull Request 合入主分支。

当前实现采用：

Gemini API 作为 AI Review Engine。

本方案主要面向：

- 开发工程师

- QA

- DevOps

- Reviewer

- Technical Lead

### Scope（范围）

#### 项目背景

目前项目中的用户可见文本主要存在于：

- Error Message

- Log

- CLI Output

- UI String

目前主要依赖：

- Developer Self Review

- Code Review

- QA Verification

由于缺少自动化检查，语言问题通常在开发后期才被发现，例如：

CAMERA_NOT_FOUND_ERROR = (

"camera[{camera_id}] not Founded，Please check whether the "

"camera_id parameter of the configration file is correct"

)

存在问题：

- Founded → Found

- configration → configuration

- 语法表达不自然

导致：

- 产品质量下降

- 国际化体验较差

- Reviewer负担增加

因此需要在 PR阶段增加自动语言质量门禁。

### P0（必须实现）

- GitHub Actions 自动运行

- PR Trigger

- 仅检查 PR 修改内容（增量检查）

- 支持指定目录

- 支持多语言

  - English

  - Simplified Chinese

  - Portuguese

- 使用 Gemini API 进行语言检查

- 输出具体问题及修改建议

- 根据 Severity 阻止 PR

### Out of Scope（当前不支持）

当前版本不支持：

- 全仓库扫描

- 自动修复代码

- 自动翻译缺失语言

- UI截图OCR

- 图片中的文本检查

## Project Timeline

方案设计：完成 ERD xx points

开发 ：GitHub Action + AI Review Script xx points

自测：测试不同语言场景 xx points

QA验证 ：真实 PR 验证

上线：开启质量门禁

## Architectural Overview

### High-level System Architecture

整体架构如下：

Developer

|

Create Pull Request

|

GitHub PR Event

|

GitHub Actions Workflow

|

Diff Analyzer

|

User-facing Text Filtering (Prompt-based)

|

Build Review Prompt

|

Gemini API Review Engine

|

AI Result Validator

|

Severity Classification

|

GitHub Check

|

PR Pass / Fail

系统遵循：GitHub Event Driven Architecture

### Components and Modules

#### GitHub Actions

负责：

- Workflow Trigger

- Checkout Code

- 获取 PR Diff

- 调用 Review Script

- 根据 Exit Code 判断 PR 状态

#### Diff Parser

负责：

- 获取 PR Changed Files

- 解析 Git Diff

- 识别 Added/Modified Lines

- 忽略删除内容

- 保留必要上下文

- 提取新增文本

例如：

- old message

+ new error message

只分析：

+ new error message



#### User-facing Text Extractor

负责从 Diff Analyzer 输出中识别真正需要检查的用户文本

负责识别：

包括：

- Logger

- Exception

- UI String

- Localization Resource

- CLI Output

忽略：

- Variable Name

- Function Name

- Class Name

- URL

- Path

- UUID

减少无效 AI Token消耗。

#### Gemini Review Engine

模型：Gemini 3.1 Flash Lite

负责：调用 Gemini API

输入：Changed Code 、Review Prompt

Please review the following user-facing texts.

Focus on:

- spelling

- grammar

- localization

- natural language

输出：

{

"has_issue": true,

"issues": [

{

"original": "camera not Founded",

"problem": "Grammatical error. 'Founded' (to establish an organization/city) is the wrong word; it should be the past participle of 'find'.",

"suggestion": "camera not found",

"severity": "high"

}

]

}



#### AI Result Validator

负责：解析Gemini JSON结果。

例如：

Issue:

Original:

configration

Suggestion:

configuration

Severity:

High



#### Severity Classification

##### HIGH

包括：

- Spelling Error

- Grammar Error

- Incorrect Word Usage

- Serious Localization Problem

处理：

Exit 1

PR Failed



##### MEDIUM

包括：

- Wording Improvement

- Readability Issue

处理：

Warning



##### LOW

包括：

- Capitalization

- Style Suggestion

处理：

Do not block PR



#### GitHub Check

负责输出：Language Quality Issues

若存在 High Severity：

Exit 1

PR失败。

## Alternatives Considered (Optional)

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| LanguageTool | 免费 | 英文能力有限，多语言质量一般 |
| CSpell | 速度快 | 仅拼写 |
| Vale | 规则丰富 | 无法理解上下文 |
| GitHub SpellCheck Action | 部署简单 | 主要拼写 |
| OpenAI API | 效果优秀 | 成本较高 |
| Gemini API（最终选择） | 支持上下文、多语言、语法、表达、免费额度较高 | 依赖第三方API |

最终选择 Gemini API 原因：

- 多语言能力优秀，支持英文、中文、葡萄牙语等多语言文本分析；

- 能理解上下文，相比传统规则工具具有更高的检查准确率。

- Grammar + Spelling 一次完成

- Prompt 可扩展

- 成本较低，支持免费额度；

## Design Considerations

### 4.1 Backward Compatibility

该方案：

- 不修改业务代码

- 不影响运行逻辑

- 不改变CI流程

属于新增多语言质量门禁。

### 4.2 Security and Data Privacy

#### API Key

使用：

GitHub Secret

GEMINI_API_KEY

Workflow中读取：

${{ secrets.GEMINI_API_KEY }}

禁止：

- Hardcode

- PR输出Key

- Log输出Key

#### Data Privacy

发送内容仅包含：

- PR新增文本

- 必要上下文

不会上传：

- Git历史

- Secret

- Binary

### 4.3 Scalability and Performance

当前：

- 仅PR Diff

预计：

| 规模 | 耗时 |
| --- | --- |
| 50行Diff | 3~5s |
| 200行Diff | 5~10s |
| 500行Diff | 10~20s |

### 4.4 Potential Risk

#### 技术风险

Gemini API：

- 429

- Timeout

- Network Error

解决：Retry、Backoff

#### Dependency

依赖：Google Gemini API

若不可用：Workflow Fail

#### Requirements Risks (需求风险)

AI属于概率模型：

可能：False Positive

需要：Reviewer最终确认。

#### Gemini API 使用限制（Rate Limits）

##### AI 模型

本项目采用 Gemini 3.1 Flash Lite 作为 Pull Request（PR）阶段的多语言文本质量检查模型，用于检测用户可见文本中的拼写、语法及本地化问题。

##### 当前使用配额（Free Tier）

当前项目使用 Gemini API Free Tier，根据 Google AI Studio 当前 Project 配额：

| 项目 | 配额 |
| --- | --- |
| 模型 | Gemini 3.1 Flash Lite |
| RPM（Requests Per Minute） | 15 次/分钟 |
| TPM（Tokens Per Minute） | 250,000 Tokens/分钟 |
| RPD（Requests Per Day） | 500 次/天 |

注：以上配额为当前 Google AI Studio Project 的实际限制，后续可能因 Google 调整策略或升级 Usage Tier 而发生变化，应以 Google AI Studio 和官方文档为准。

当前免费层的主要限制为：

- 15 RPM：若多个 GitHub Actions 在同一分钟内并发运行，可能触发限流。

- 500 RPD：当团队 PR 数量显著增长（例如每天超过 250～500 个 PR，且每个 PR 包含多次 API 调用）时，可能达到每日请求上限。

一般情况下：

- 每个 Pull Request 通常仅调用 1 次 Gemini API；

- 当 PR 包含大量用户可见文本时，可能拆分为 2～3 次 API 请求；

- Token 消耗通常远低于每分钟 250,000 TPM 的限制。

当实际使用量接近免费层限制时，可考虑：

- 升级 Gemini API Usage Tier；

## Database Design

不涉及。

## API and Services Design

### Gemini API

POST

https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.1-flash-lite:generateContent

Authentication：

API Key

Request：

Prompt

Diff

Response：

Issue

Suggestion

Severity

错误处理：

| Code | 处理 |
| --- | --- |
| 200 | 正常 |
| 429 | Retry |
| 500 | Retry |
| Timeout | Retry |

## User Interface Design

本项目无UI页面。输出GitHub Check。

## Testing and Deployment

### 8.1 Engineering Testing

#### Unit Test

覆盖：

- Diff Parser

- Prompt Builder

- Result Parser

覆盖率：≥90%

#### Integration Test

验证：

GitHub Workflow

Gemini API

Retry

Fail

#### UAT

测试：

真实PR：

- Python

- Java

- Shell

### 8.2 QA Testing

验证：

- 英文拼写

- 英文语法

- 中文标点

- 葡萄牙语

- Ignore Rule

- Retry

### 8.3 Deployment

CI：

GitHub Actions

无需部署Server。

### 8.4 Monitoring

记录：

- API耗时

- Token

- Success Rate

- Failure Rate

- AI Error

## Meeting Notes and Open Questions

Anything still being figured out that you could use team’s input or thoughts on.

## Appendices

### Glossary

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| Language Quality Gate | PR 阶段语言质量检查 |
| User-facing Text | 用户可见文本，如日志、错误信息、UI 文案、CLI 输出等 |
| PR | Pull Request |
| CI | Continuous Integration |
| GitHub Actions | GitHub 提供的持续集成平台 |
| Diff Parser | 解析 PR Diff 并提取新增内容的模块 |
| Gemini API | Google 提供的大语言模型接口，用于语言质量检查 |
| Severity | 问题严重等级（High、Medium、Low） |

### References

GitHub Actions Documentation

Gemini API Documentation